Проект Договор

г. Выкса                                                                                        	“   ”                2016 г.

МУП «Выксаэнерго»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Журина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «          » , именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора           , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить Подрядчику.

  - Подрядчик обязуется выполнить:

- установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования 
в РУ-6кВ РП-4, яч.№7 (отходящая);

- установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования 
в РУ-6кВ РП-5,яч.№9,10(вводные),яч.№7,13,16(отходящие);

- установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования 
в РУ-6кВ РП-12, яч. №21,5(вводные),

находящихся на балансе МУП «Выксаэнерго», именуемую в дальнейшем «Работа».

  - Подрядчик обязуется производить работы согласно СНиП и ГОСТов на эти виды работ на своем оборудовании, из материалов Подрядчика.

  - Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации

  - Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

  - Дата Начала работ -  10 июня  2016г.

  - Дата Окончания работ -  01 августа 2016 г. при условии своевременного предоставления полных технических данных и вывода оборудования в ремонт

  - Сроком завершения отдельных этапов работ Подрядчиком на объекте является дата представления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3, и выставления счетов-фактур, при условии дальнейшего подписания форм КС-2 и КС-3 Заказчиком..

- Права и обязанности сторон.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнять Работу с надлежащим качеством в соответствии с п. 1.5.

    - Передать результат работы Заказчику.

    - Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные  недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 10 дней.

  - Заказчик обязан:

    - В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего договора, осмотреть и принять результат, а при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в работе немедленно заявить Подрядчику.

    - Оплатить работу по цене, указанной в п. 3. настоящего договора

- Порядок расчетов.

Стоимость договора составляет   -------- руб. , в том числе  НДС 18 % -------- руб.,  согласно локального сметного расчета №1 на  установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования в РУ-6кВ РП-4, яч.№7 (отходящая)  МУП «Выксаэнерго» (Приложение № 1), локального сметного расчета №2 на установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования в РУ-6к РП-5,яч.№9,10(вводные),яч.№7,13,16(отходящие) МУП «Выксаэнерго» (Приложение № 2), локального сметного расчета №3 на установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования в РУ-6кВ РП-12, яч. №21,5(вводные)
МУП «Выксаэнерго» (Приложение № 3), которые являются неотъемлемыми частями настоящего  договора.

  - Указанная сумма должна быть уплачена Заказчиком Подрядчику в следующие сроки:

| Назначение (основание) | Сумма | Срок платежа |
| --- | --- | --- |
| Аванс | Без аванса |  |
| Окончательный расчет | --------руб. ( ----------------------------- Сумма прописью ) | в течение 15(пятнадцати) дней после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |

  - Стоимость работ по настоящему договору включает в себя: стоимость оборудования и материалов, монтажных и пусконаладочных работ.

  - Если в процессе выполнения работ выяснится необходимость увеличения объема работ, стороны согласуют такое увеличение дополнительным соглашением.

  - Заказчик оплачивает работы платежными поручениями, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

  - Если в 45-дневный срок после сдачи работ Заказчику, подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика Подрядчику, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему акту приемки работ.

- Ответственность сторон.

  - Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими на территории РФ.

  - Подрядчик несет гарантийную ответственность в течение 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ при условии правильной эксплуатации и обслуживании объекта.

  - Гарантия на используемое оборудование и материалы распространяется:

4.3.1. На оборудование - в течение 7 (семи) лет с момента изготовления такой продукции, но до момента выработки ее заявленного ресурса согласно технической документации.

4.3.2. На оборудование и материалы других изготовителей - в течение гарантийного срока, установленного производителем такой продукции.

  - Гарантия распространяется на оборудование и материалы при условии соблюдения правил ее эксплуатации и хранения.

  - Сдача – приемка результата работ производится по завершении всех работ по настоящему договору. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ обязан немедленно приступить к его приемке

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами

  - При возникновении замечания в процессе эксплуатации по вине Подрядчика, составляется акт с указанием сроков устранения, но не менее 7 дней с момента уведомления Подрядчика.

- Порядок разрешения споров.

  - В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

  - В случае невозможности решения споров путем переговоров сторон после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области.

  - Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ

- Заключительные положения.

  - При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

  - В случае направления договора одной из Сторон посредствам факсимильной связи, данный договор имеет полную юридическую  силу в течение 30 дней до предоставления оригинала.

  - С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

  - В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, другой - у  Подрядчика.

  - Приложения к договору:

- Приложение № 1 – Локальный сметный расчет №1 на установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования в РУ-6кВ РП-4, яч.№7 (отходящая)МУП «Выксаэнерго»;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет №2 на установку вакуумных выключателей ВВ с комплектом оборудования в РУ-6к  РП-5,яч.№9,10(вводные),яч.№7,13,16(отходящие)МУП «Выксаэнерго»;

- Приложение № 3 – Локальный сметный расчет №3 на установку вакуумных выключателей В с комплектом оборудования в РУ-6кВ РП-12, яч. №21,5(вводные)
МУП «Выксаэнерго»;

- Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

- Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| ООО « » адрес Тел: ИНН / КПП ОГРН р/с наименование банка |  | МУП «Выксаэнерго» Адрес: 607030, Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Кр. Зори, 35а Тел: 6-00-75,6-00-76,6-00-77 ИНН 5247015739/ КПП 524701001 р/с 40602810014040000008 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г.Саров к/с 30101810200000000721,БИК 042204721 |
| Директор ООО « » ________________________ |  | Директор МУП «Выксаэнерго» ___________________ В.А. Журин |